附件

关于加强山东省公共资源交易

经营主体库建设工作的意见

（征求意见稿）

为进一步规范全省公共资源交易经营主体信息归集共享与应用管理，有效提升公共资源交易服务质效，根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》《招标投标领域信用管理暂行办法》等文件要求，现就加强全省公共资源交易经营主体库（以下简称“省经营主体库”）建设工作，提出如下意见。

一、工作目标

完善省经营主体库系统功能，扩大经营主体信息归集范围，健全信息审核、公示、变更等制度机制，推动省经营主体库与国家和省有关平台系统对接联通、数据共享，实现省市公共资源交易平台经营主体信息实时同步、互认互通，为全省公共资源交易活动中投标文件编制、资格审查、评审、信用评价等提供可查、可用、可信的信息支撑，到2027年底，全面建成“覆盖全面、标准统一、动态更新、安全可靠”的省经营主体库，实现经营主体信息“一地注册、全省通用、互认共享”。推动省经营主体库跨省域经营主体信息互认共享，逐步实现“一地注册、区域通用”。

二、主要任务

（一）统一数据规范标准。2026年年底前，制定全省统一的经营主体信息归集与交换标准，明确省、市两级平台接口规则、字段映射及校验逻辑，统一主体基本信息、资质信息、人员信息、业绩信息、信用信息等数据规范，明确共享接口规范和公示应用规范（省公共资源交易中心负责）。建立数据质量监测和评估机制，按照“谁提供、谁负责”原则做好主体信息数据治理。（省公共资源交易中心牵头，各市公共资源交易中心配合）

（二）健全信息审核公示等机制。2027年3月底前，健全信息入库审核公示机制，明确审核标准流程和公示内容要求；建立经营主体注册登记、信息填报以及调整变更的内容、标准和流程；健全招标投标交易信息校验机制，对经营主体库内上传的扫描件完成结构化提取后，由上报人员审查确认；入库信息依法向社会公开并接受监督，身份证号码、银行账户、财务信息等敏感信息依法依规脱敏后公开；健全异议投诉处理机制，对提供不实信息的，投标人或其他利害关系人可向招标人提出异议或向行政监督部门投诉，经查实后，由行政监督部门将处理结果记入省经营主体库和信用信息档案。（省公共资源交易中心牵头，各市公共资源交易中心配合）

（三）完善系统功能建设。积极稳妥推进大数据、人工智能、区块链等数智技术在省经营主体库中的应用，2027年6月底前，实现省经营主体库与各市经营主体库互联互通，优化注册登录、信息填报、附件上传、系统跳转等功能，开发对外对接接口，提升系统操作便捷度和对外对接能力；各市公共资源交易中心按照统一标准完成系统改造适配，实现省市平台间数据“一次采集、全省共用、实时同步、互认互通”；加强数据安全管理，落实数据在传输、存储、利用过程中的安全防护措施，采用加密、校验等技术保障数据的准确性、完整性和保密性，依法依规使用数据。（省公共资源交易中心牵头，各市公共资源交易中心配合）

（四）拓展信息归集对接。依托省大数据局省一体化政务数据共享平台，2027年6月底前，实现省经营主体库与住房和城乡建设部“四库一平台”、国家市场监督管理总局企业基本信息等国家级信息资源，与省人力资源社会保障厅社保信息接口以及省交通运输厅、省水利厅等相关省级行业主管部门业务系统（平台）等全面对接，归集企业人员参保信息、企业专项资质、从业人员资格、业绩信息、评优获奖、奖惩记录、信用信息等。经评审使用的业绩及获奖情况依法依规归集至省信用信息共享平台。按照全国统一的数据规范，各信息提供部门自信息产生之日起20个工作日内完成归集共享，确保信息共享质量和时效性。（省发展改革委、省公共资源交易中心牵头，省人力资源社会保障厅、省大数据局、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅等部门配合）

（五）推进信息及时入库。2027年6月底前，各级公共资源交易平台运行服务机构引导在交易平台交易的经营主体进行注册登记、信息填报、支撑材料上传；经营主体自主发起入库申请，如实填报信息并上传真实性声明等材料，经与国家、省级政务数据库共享比对并由经营主体确认后入库；省经营主体库现有存量主体应及时完善和确认信息。新进入平台交易的经营主体，原则上应在首次参与交易活动前完成注册登记和信息填报，最迟应在投标文件提交截止时间前完成入库确认；入库经营主体对填报信息的真实性、准确性、完整性负责。
（六）加强信息日常维护。2027年9月底前，建立信息日常维护机制，定期检查省经营主体库信息汇聚情况，对缺失信息及时协调补充，对未审核信息及时提醒审核；落实信息变更管理要求，新增或变更的经营主体信息应当日更新推送。经营主体应及时维护注册信息，确保真实、准确、完整。建立运行监测和绩效评估机制，定期对系统运行状况、数据质量、应用效果等进行监测评估，发现问题及时整改，为省经营主体库稳定运行提供坚实制度保障。（省公共资源交易中心牵头，各市公共资源交易中心配合）

（七）深化信息推广应用。结合公共资源交易实际，依托省经营主体库汇聚的各类信息，2027年底前，在招标文件比对、投标人资格预审、业绩核验、中标履约跟踪等环节深化信息应用。依法必须进行招标的项目，招标人、评标委员会应当通过公共资源交易平台查询投标人公共信用信息，将查询情况纳入招标投标档案资料。实现省经营主体库从“建成归集”向“全域活用”转变。应用省经营主体库信息应依法依规，不得设置不合理门槛或排斥、限制潜在投标人（各级招标投标行业主管部门、各级公共资源交易中心负责）

（八）推动跨省域信息共享互认。2027年底前，探索与江苏、河南、河北等周边省份签署经营主体信息共享互认合作协议，明确互认信息范围、数据交换方式、异议处理规则及责任划分，推动实现经营主体信息“一地注册、区域通用”。探索建立跨省域经营主体信息核验通道，对已在合作省份完成注册登记的经营主体，经核验后在省经营主体库中不再重复提交基本信息。（省发展改革委、省公共资源交易中心牵头，省有关部门单位、各市公共资源交易中心配合）

三、保障措施

各级各部门要高度重视省经营主体库建设工作，周密部署，扎实推进，确保各项目标任务如期完成。省发展改革委牵头，会同省有关部门单位建立沟通协调机制，指定专人负责，定期调度工作进度，推动贯彻落实。省有关行业主管部门要积极协助做好信息对接归集工作。省人力资源社会保障厅、省大数据局要在社保信息接口、政务数据共享等方面提供支持保障。省公共资源交易中心要做好省经营主体库的运维保障工作，建立健全有关制度机制。各市招标投标指导协调部门要督促相关工作落实落地。各级各部门要加强宣传培训，面向经营主体开展省经营主体库使用培训，提升经营主体系统操作能力和数据填报质量；要落实网络安全和数据安全责任，确保省经营主体库安全稳定运行。

